배달 실적봇 판매형 전환
상세 작업 지시서

Rider Result Monitoring / rider_result_mornitoring

작성일: 2026-06-12  |  버전: v1.0  |  용도: 개발 착수·외주 전달·내부 운영 기준

| 구분 | 결정 |
| --- | --- |
| 최종 운영 방향 | 클라우드 중앙 서버 + 운영자 보유 일반 PC를 1차 작업 노드로 사용한다. 고성능 서버는 즉시 구매하지 않고, 지표 기준을 넘을 때 증설한다. |
| 현재 PC 역할 | Windows 로컬 에이전트 1호. Chrome 프로필, 배민/쿠팡 로그인 세션, 카카오톡 PC 앱 전송을 담당한다. |
| 클라우드 역할 | 고객/구독/설정/상태/로그/작업 큐/텔레그램 webhook/관리자 대시보드/secret reference를 담당한다. |
| 가장 먼저 할 일 | 탭 기반 구조를 customer_id/monitoring_target_id 기반으로 바꾸고, 수집과 전송을 분리한다. |
| 절대 하지 말 것 | 탭을 100개로 늘리는 방식, 배민 휴대폰 인증 우회 시도, 카카오톡 동시 UI 전송, Gmail token 공유, 평문 secret 저장. |

# 목차

문서 목적과 적용 범위

현재 구조 진단과 리팩토링 원칙

최종 아키텍처 결정

클라우드·일반 PC·서버 구매 운영 지시

개발 작업 단계 요약

상세 WBS 작업 지시

중앙 서버 작업 지시

로컬 에이전트 작업 지시

플랫폼별 인증 지시: 배민·쿠팡

텔레그램·카카오톡 전송 지시

고객 유입·구독·온보딩 자동화 지시

DB 모델·API 명세

보안·로그·모니터링 지시

마이그레이션·배포·테스트 지시

고성능 서버 구매 조건과 권장 사양

완료 기준과 금지사항

# 1. 문서 목적과 적용 범위

이 문서는 현재 Python Tkinter 기반 로컬 자동화 프로그램을 판매용 다고객 구독 시스템으로 전환하기 위한 상세 작업 지시서다. 개발자는 이 문서를 기준으로 백로그를 생성하고, 단계별 산출물·완료 기준·테스트 기준을 맞춰야 한다.

현재 프로젝트는 중앙 서버형 SaaS가 아니라 운영자 PC에서 실행되는 데스크톱 자동화 도구이며, Tkinter UI의 크롤링1~9 탭이 사실상 고객 또는 계정 하나처럼 동작한다. 배민/쿠팡 공식 API가 아니라 로그인된 Chrome 화면을 CDP/Playwright로 읽고, 텔레그램 또는 카카오톡 PC 앱으로 메시지를 보내는 구조다. 이 전제는 모든 설계와 개발 지시의 기준이다.

## 1.1 지시 대상

기존 저장소: rider_result_mornitoring / Python 기반 rider_crawl 패키지

기존 기능: 배민 크롤링, 쿠팡 peak-dashboard 크롤링, 메시지 렌더링, 텔레그램 전송, 카카오톡 PC UI 전송, 쿠팡 Gmail 2FA 일부

신규 기능: 중앙 서버, 관리자 대시보드, 고객/구독 DB, 작업 큐, 로컬 에이전트, 고객 온보딩, 인증 상태 관리, 로그/모니터링

운영 전제: 현재 고성능 서버 없음. 일반 Windows PC를 작업 노드 1호로 사용한다. 클라우드는 신규 구축 가능하다.

## 1.2 핵심 제약

| 제약 | 작업 지시 |
| --- | --- |
| 배민 휴대폰 인증 | 완전 자동 로그인을 전제로 설계하지 말 것. 인증 필요 감지, 로그인 화면 자동 오픈, 완료 감지, 재인증 알림을 구현한다. |
| 쿠팡 이메일 인증 | Gmail API 기반 자동복구를 유지하되 Gmail token은 고객별/메일함별로 분리한다. |
| 카카오톡 PC 앱 | UI 자동화이므로 한 Windows 세션에서 직렬 전송만 허용한다. 여러 방을 계속 띄워두는 방식으로 확장하지 않는다. |
| Chrome 프로필 | 고객/플랫폼/대상별로 분리한다. 같은 User Data Directory를 동시에 여러 브라우저에서 사용하지 않는다. |
| 현재 PC 성능 | 1차 MVP에서는 일반 PC를 사용하되, CPU/RAM/카카오 queue lag 기준으로 dedicated 작업 PC 구매를 결정한다. |

# 2. 현재 구조 진단과 리팩토링 원칙

## 2.1 현재 구조에서 재사용할 것

| 재사용 영역 | 이유 | 필요 조치 |
| --- | --- | --- |
| 배민 parser/crawler | 화면에서 실적 데이터를 뽑는 핵심 자산 | 입출력 모델을 표준 Snapshot으로 감싸고 테스트 fixture를 유지한다. |
| 쿠팡 peak-dashboard parser | 쿠팡 실적 수집 핵심 자산 | 상점/센터명 검증과 parser version 기록을 추가한다. |
| 메시지 renderer | 현재 실적 메시지 포맷 재사용 가능 | template_version, tenant별 템플릿, rendering 결과 저장을 추가한다. |
| 텔레그램 sender | API 기반이라 중앙화 가능 | getUpdates poller를 폐기하고 webhook 기반으로 전환한다. |
| 쿠팡 Gmail 2FA | 자동복구 가치가 큼 | 고객별 mailbox lock, token 분리, restricted scope 정책을 추가한다. |
| 기존 테스트 | parser/renderer 회귀 방지 자산 | 신규 domain/service 테스트와 통합한다. |

## 2.2 버리거나 축소할 것

| 대상 | 왜 문제인가 | 대체 구조 |
| --- | --- | --- |
| 크롤링1~9 탭 모델 | 고객 ID가 없고 순번이 상태 식별자가 된다. | Tenant/Customer/MonitoringTarget 모델 |
| 탭별 scheduler thread | 고객 증가 시 thread와 retry 폭증 | 중앙 scheduler + job queue + agent worker |
| 크롤링과 전송이 묶인 run_once | 같은 데이터를 여러 채팅방에 뿌릴 때 중복 크롤링 발생 | CrawlJob → Snapshot → Message → DispatchJob 분리 |
| 평문 JSON secret | 토큰/비밀번호 노출 위험 | Secret Manager 또는 Windows Credential Manager/DPAPI |
| 카카오 즉시 전송 | UI 포커스와 클립보드 충돌 | KakaoSendJob queue + sender lock |

## 2.3 절대 원칙

고객은 반드시 customer_id 또는 tenant_id로 식별한다. crawling1, crawling2 같은 순번을 운영 식별자로 쓰지 않는다.

수집과 전송은 반드시 분리한다. Chrome 크롤링은 한 번만 수행하고, 메시지는 여러 채널로 fan-out한다.

배민 인증은 자동 우회가 아니라 사용자 조치 상태 머신으로 처리한다.

카카오톡 전송은 동일 Windows 세션에서 동시에 실행하지 않는다.

Gmail OAuth token, 텔레그램 bot token, 쿠팡 비밀번호, 인증번호는 로그에 절대 남기지 않는다.

운영자 PC가 꺼져도 중앙 서버에는 고객 상태가 남아야 하며, 다음 실행 시 복구 가능해야 한다.

# 3. 최종 아키텍처 결정

최종 구조는 “클라우드 중앙 서버 + 운영자 PC 로컬 에이전트 + 필요 시 작업 PC 추가”다. 클라우드가 모든 Chrome과 카카오톡을 직접 띄우는 구조는 채택하지 않는다. 카카오톡 PC 앱 UI 자동화와 배민 휴대폰 인증 때문에 실제 브라우저/카카오톡 실행은 운영자 소유 Windows 작업 노드에서 처리하는 편이 안정적이다.

[관리자/운영자]
    ↓ 웹 대시보드
[Cloud Control Plane]
    - 고객/구독/설정 DB
    - 작업 스케줄러 및 큐
    - 상태/로그/알림
    - Telegram webhook 및 API 전송
    - Secret reference 관리
    ↓ outbound polling / HTTPS
[Windows Local Agent #1: 현재 일반 PC]
    - Chrome profile 실행/관리
    - 배민/쿠팡 화면 수집
    - 쿠팡 Gmail 2FA 처리
    - KakaoTalk PC 앱 전송
    - heartbeat/status/log 보고
    ↓
[Telegram 그룹/토픽]  [KakaoTalk 단체방]

## 3.1 1차 목표 아키텍처

| 구성요소 | 1차 구현 방식 | 장기 전환 |
| --- | --- | --- |
| API/Admin 서버 | AWS EC2 Linux + Docker Compose | ECS/Fargate 또는 Kubernetes로 이전 가능하게 컨테이너화 |
| DB | Amazon RDS PostgreSQL 권장 | Multi-AZ, read replica, PITR 확장 |
| 작업 큐 | 초기: PostgreSQL job table 또는 Redis. 인터페이스 추상화 필수 | SQS FIFO/Standard 또는 managed Redis로 교체 |
| Secret | AWS Secrets Manager + Agent 로컬 DPAPI | 전면 Secret Manager + IAM least privilege |
| 로그/모니터링 | CloudWatch Logs/Alarms + 앱 이벤트 DB | OpenTelemetry/Sentry/Grafana 추가 |
| 작업 노드 | 현재 일반 Windows PC 1대 | Windows 작업 PC/서버 여러 대로 agent pool 구성 |

## 3.2 책임 분리

| 작업 | 클라우드 | 로컬 에이전트 |
| --- | --- | --- |
| 고객/구독 관리 | 담당 | 수신만 함 |
| 스케줄 계산 | 담당 | job 수신 |
| 배민/쿠팡 Chrome 실행 | 직접 실행하지 않음 | 담당 |
| 배민 휴대폰 인증 | 인증 필요 상태/알림 관리 | 로그인 페이지 열기/완료 감지 |
| 쿠팡 Gmail 2FA | 정책/상태 관리 | 실제 Gmail token 사용 및 인증번호 처리 |
| 텔레그램 전송 | 담당 | 필요 시 fallback만 |
| 카카오톡 전송 | job 생성/상태 관리 | 담당 |
| 로그/스크린샷 저장 | 수집/조회/알림 | sanitized event 업로드 |

# 4. 클라우드·일반 PC·서버 구매 운영 지시

## 4.1 지금 당장 구매하지 말 것

현재는 고성능 서버가 없으므로 1차 구현은 일반 Windows PC를 Local Agent #1로 사용한다. 단, 이 PC는 운영 중 카카오톡 UI 자동화와 Chrome 세션을 안정적으로 유지해야 하므로, 가능하면 일반 업무용 PC와 분리하여 사용한다. 초기에는 고성능 서버 구매보다 구조 분리가 우선이다.

## 4.2 클라우드는 즉시 구축

AWS 서울 리전(ap-northeast-2)을 기본값으로 한다. 다른 리전을 쓰더라도 IaC 변수로 분리한다.

도메인을 확보하고 api.<domain>, admin.<domain>으로 HTTPS를 적용한다.

API/Admin/Scheduler는 Docker 이미지로 빌드되게 한다.

DB는 RDS PostgreSQL을 기본 권장한다. 내부 베타 비용 절감이 최우선이면 EC2 내부 Postgres를 임시로 허용하되, 유료 고객 운영 전 RDS로 이전한다.

Secret은 서버 코드나 DB에 평문 저장하지 말고 AWS Secrets Manager 또는 로컬 DPAPI 참조값으로 관리한다.

Agent는 서버가 PC로 inbound 접속하지 않는다. Agent가 outbound HTTPS로 poll/heartbeat/report한다.

## 4.3 고성능 작업 PC/서버 구매 조건

| 구매 트리거 | 측정 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Chrome 부하 | 피크시간 3일 연속 CPU 70% 이상 또는 RAM 80% 이상 | 전용 작업 PC 1대 구매 또는 agent 분리 |
| 대상 수 증가 | 활성 monitoring target 20~30개 초과 | 현재 PC를 전용화하고 64GB RAM급 작업 PC 검토 |
| 카카오 지연 | Kakao queue lag 120초 초과가 반복 | Kakao sender PC 또는 sender 계정 추가 |
| 장애 리스크 | 현재 PC가 업무용으로도 쓰여 포커스/재부팅/절전 문제가 발생 | 전용 Windows 작업 PC 구매 |
| 운영 시간 | 매일 피크타임 무중단 운영 필요 | UPS/유선/원격관리 가능한 전용 장비로 이전 |

## 4.4 서버 구매 시 권장 사양

| 규모 | 권장 장비 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 30개 대상 이하 | 현재 PC 또는 RAM 32GB급 Windows PC | 카카오 전송이 적으면 가능 |
| 30~100개 대상 | 8코어 이상 CPU, RAM 64GB, NVMe 1TB, Windows 11 Pro, 유선 인터넷, UPS | 전용 작업 노드 1대 |
| 100개 대상 이상 | 12~16코어, RAM 128GB, NVMe 2TB 또는 작업 PC 2~3대 | 한 대 고성능보다 여러 agent로 샤딩 권장 |
| 카카오 대량 전송 | 별도 Windows PC 또는 별도 Windows 세션/계정 | 동일 세션 동시 전송 금지. sender pool로 확장 |

# 5. 개발 작업 단계 요약

| 단계 | 목표 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| P0. 기준선 고정 | 현재 동작 보존 및 테스트 기준 수립 | 테스트 리포트, 설정 백업, 민감정보 redaction |
| P1. 도메인/설정 리팩토링 | 탭 순번 구조 제거 준비 | customer_id, monitoring_target_id, atomic settings, log rotation |
| P2. 수집/전송 분리 | fan-out 구조 구현 | CrawlJob, Snapshot, Message, DispatchJob, DeliveryLog |
| P3. 로컬 에이전트 | 현재 PC를 Worker #1로 전환 | Agent 등록, heartbeat, job polling, BrowserProfileManager |
| P4. 중앙 서버 | 클라우드 control plane 구축 | FastAPI, DB, Admin, Scheduler, API, Telegram webhook |
| P5. 온보딩/인증 | 고객 등록부터 테스트 발송까지 자동화 | 배민 인증 UX, 쿠팡 Gmail OAuth, Telegram/Kakao 등록 |
| P6. 운영/모니터링 | 대량 운영 안정화 | 알림, circuit breaker, queue lag, backup, 배포 자동화 |

# 6. 상세 WBS 작업 지시

## 6.1 P0 - 기준선 고정 및 안전장치

| ID | 작업 지시 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | 현재 main branch 또는 배포 branch를 태그한다. 예: baseline-local-ui-20260612. | 태그와 백업 zip이 존재한다. |
| P0-02 | runtime/state/ui_settings.json, config.json, .env.example 구조를 문서화한다. 실제 민감값은 문서화하지 않는다. | 민감값이 제거된 설정 샘플이 docs에 저장된다. |
| P0-03 | pytest 전체를 실행하고 실패 테스트를 분류한다. | 테스트 리포트가 docs/qa/에 저장된다. |
| P0-04 | 로그에 token/password/OTP가 찍히지 않는지 점검하고 redaction utility를 추가한다. | redaction unit test 통과 |
| P0-05 | 현재 2개 활성 탭을 기준으로 수동 회귀 시나리오를 만든다. | 배민 1회 실행, 쿠팡 1회 실행, 텔레그램/카카오 테스트 절차 문서화 |

## 6.2 P1 - 도메인/설정 리팩토링

| ID | 작업 지시 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-01 | UiSettings에 customer_id, customer_name, platform_account_id, monitoring_target_id를 추가한다. 기존 탭은 legacy_alias로만 유지한다. | 기존 ui_settings.json 자동 migration 성공 |
| P1-02 | state_subdir를 crawlingN이 아닌 targets/<monitoring_target_id> 기준으로 변경한다. | 탭 순서를 바꿔도 last_message/run_lock이 꼬이지 않는다. |
| P1-03 | 설정 저장을 atomic write로 변경한다. 임시 파일에 쓰고 fsync 후 rename한다. | 강제 종료 테스트 후 JSON 손상 없음 |
| P1-04 | 로그 rotation을 추가한다. run_errors.log와 kakao_diagnostics.log가 무한 증가하지 않아야 한다. | 용량/날짜 기준 회전 확인 |
| P1-05 | 플랫폼 중립 필드명 도입: center_name/display_name/target_external_id/primary_url. | 배민/쿠팡 모두 같은 Target 모델로 표현 |
| P1-06 | secret 값과 일반 설정을 분리한다. UI JSON에는 secret_ref만 남기는 구조를 준비한다. | 평문 token/password가 신규 설정 파일에 저장되지 않음 |

## 6.3 P2 - run_once 분해 및 fan-out 구조

| ID | 작업 지시 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P2-01 | run_once를 CrawlService, MessageRenderService, DispatchService로 분해한다. | 기존 UI 1회 실행 결과가 기존과 동일 |
| P2-02 | Snapshot 모델을 정의한다. platform, target_id, collected_at, normalized_data, parser_version, quality_state 포함. | 배민/쿠팡 snapshot fixture 테스트 통과 |
| P2-03 | Message 모델을 정의한다. snapshot_id, template_version, text, text_hash 포함. | 동일 snapshot에서 동일 hash 생성 |
| P2-04 | DeliveryRule을 정의한다. target_id → messenger_channel_id 매핑을 여러 개 허용한다. | 한 번 수집 후 2개 이상 채널 fan-out 테스트 통과 |
| P2-05 | DeliveryLog와 idempotency key를 구현한다. | 같은 메시지를 재실행해도 중복 발송되지 않음 |
| P2-06 | 전송 실패를 수집 실패와 분리한다. | 크롤링 성공/카카오 실패가 각각 별도 상태로 보임 |

## 6.4 P3 - Local Agent 구현

| ID | 작업 지시 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P3-01 | rider_agent 패키지를 만든다. 기존 crawler/parser/renderer를 import하여 사용한다. | python -m rider_agent 실행 가능 |
| P3-02 | Agent 등록 코드 입력 기능을 구현한다. 등록 후 agent_id와 token을 안전 저장한다. | 등록 코드 1회 사용 후 서버에 agent 표시 |
| P3-03 | Heartbeat를 30~60초 간격으로 서버에 보고한다. | Admin에서 online/offline 상태 확인 |
| P3-04 | Job polling/claim/complete 루프를 구현한다. inbound 포트 오픈 없이 HTTPS outbound만 사용한다. | 방화벽 뒤 PC에서도 작업 수신 가능 |
| P3-05 | BrowserProfileManager를 구현한다. profile 생성, CDP port 배정, Chrome 실행, health check 담당. | 동일 profile/port 중복 사용 방지 |
| P3-06 | KakaoSenderWorker를 별도 큐 worker로 분리한다. | 동일 Windows 세션에서 카카오 전송이 직렬 처리됨 |
| P3-07 | Windows 시작 프로그램 또는 작업 스케줄러 등록을 구현한다. | PC 재부팅 후 사용자 로그인 시 agent 자동 실행 |

## 6.5 P4 - 중앙 서버 구현

| ID | 작업 지시 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P4-01 | FastAPI 기반 backend를 만든다. /health, /version, /metrics 기본 제공. | Docker container로 실행 가능 |
| P4-02 | PostgreSQL schema와 Alembic migration을 작성한다. | 빈 DB에서 migration 후 모든 테이블 생성 |
| P4-03 | Admin UI를 만든다. 고객 목록, target 목록, agent 상태, 최근 오류, 인증 필요 필터를 포함한다. | 운영자가 현재 상태를 웹에서 확인 가능 |
| P4-04 | Scheduler를 구현한다. interval + jitter로 CrawlJob을 생성한다. | 동일 시각에 모든 고객이 몰리지 않음 |
| P4-05 | Job queue abstraction을 만든다. 초기 구현은 DB queue여도 되지만 SQS/Redis로 교체 가능해야 한다. | QueueBackend 인터페이스 테스트 통과 |
| P4-06 | Telegram webhook endpoint를 만든다. secret header 검증을 구현한다. | getUpdates를 사용하지 않고 /register 동작 |
| P4-07 | Audit log를 구현한다. 누가 고객/secret/channel 설정을 변경했는지 기록한다. | Admin 작업 이력 조회 가능 |

# 7. 중앙 서버 작업 지시

## 7.1 Cloud MVP 구성

| 항목 | 지시 |
| --- | --- |
| Compute | AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS 또는 현재 안정 LTS에 Docker Compose 설치. api/admin/scheduler 컨테이너 실행. 추후 ECS/Fargate 이전 가능하게 Dockerfile과 환경변수 분리. |
| Database | Amazon RDS PostgreSQL. 최소 retention 7일 이상. 운영 전 point-in-time recovery와 수동 snapshot 정책 설정. |
| Object Storage | S3 bucket: sanitized screenshot, sanitized HTML fixture, export 파일 저장. 원본 민감 HTML 저장 금지. |
| Secret | AWS Secrets Manager: Telegram bot token, 서버 JWT signing key, DB password, 외부 API key 저장. 고객 Gmail token은 MVP에서 로컬 agent 저장 우선. |
| Network | HTTPS only. Admin은 관리자 계정 2FA 또는 VPN/IP allowlist 적용. Agent API는 token 기반 인증. |
| Monitoring | CloudWatch Logs, alarms, disk/CPU, API error rate, agent offline count, queue lag metric 수집. |
| Backup | RDS automated backup + S3 lifecycle + infra config 백업. 복구 리허설 절차 작성. |

## 7.2 서버 프로세스 분리

backend-api:
  - Admin API
  - Agent API
  - Telegram webhook
  - Auth/session/status API

scheduler:
  - MonitoringTarget interval 계산
  - jitter 적용
  - CrawlJob 생성
  - subscription 상태에 따른 job 생성 차단

telegram-dispatcher:
  - Message -> Telegram sendMessage
  - retry/backoff
  - DeliveryLog 기록

admin-ui:
  - 고객/대상/채널/agent 상태 화면
  - 인증 필요 고객 필터
  - 테스트 발송/수동 재실행 버튼

## 7.3 Scheduler 지시

monitoring_targets.next_run_at 기준으로 due target을 조회한다.

정각 몰림을 막기 위해 target 생성 시 0~interval 범위의 deterministic jitter를 부여한다.

subscription이 inactive/suspended이면 신규 CrawlJob을 생성하지 않는다.

플랫폼 global circuit breaker가 열려 있으면 해당 플랫폼 신규 CrawlJob을 만들지 않는다.

agent capacity와 target affinity를 고려하여 job을 배정한다.

실패 시 즉시 5초 무한 재시도 금지. error_code별 backoff 정책을 적용한다.

# 8. 로컬 에이전트 작업 지시

## 8.1 설치/실행 방식

MVP에서는 현재 일반 Windows PC에 Local Agent #1을 설치한다. 카카오톡 PC 앱 제어는 interactive desktop이 필요하므로 Windows 서비스 Session 0 방식으로만 실행하면 안 된다. Agent는 사용자 로그인 후 실행되는 tray app 또는 console app으로 시작하고, 작업 스케줄러로 자동 시작한다.

C:\RiderBot\
  agent\
    rider_agent.exe
    version.json
  data\
    agent_config.json              # secret 값 없이 ref/agent token만
  profiles\
    <tenant_id>\<target_id>\       # Chrome User Data Dir
  logs\
    agent.log
    kakao_sender.log
    browser_manager.log
  secrets\
    # 가능하면 파일 저장 금지. 임시 베타 시에만 DPAPI 암호화 파일 허용.

## 8.2 Agent loop

startup:
  load_local_agent_identity()
  validate_agent_token()
  start_heartbeat_thread()
  start_kakao_sender_worker_if_enabled()

main_loop:
  while running:
    config = pull_remote_config()
    job = claim_next_job(capabilities, capacity)
    if job is None:
      sleep(short_poll_interval)
      continue
    emit_job_started(job)
    result = execute_job(job)
    upload_sanitized_artifacts_if_any(result)
    complete_job(job, result)

## 8.3 BrowserProfileManager 요구사항

| 기능 | 상세 요구사항 |
| --- | --- |
| 프로필 생성 | target_id별 독립 User Data Directory 생성. 기본 Chrome 프로필 재사용 금지. |
| 포트 배정 | 사용 가능한 127.0.0.1:<port>를 자동 배정. 중앙 서버에 profile_id/cdp_port 상태 보고. |
| Chrome 실행 | 필요 시 --remote-debugging-port, --user-data-dir 인자로 실행. 수집 후 계속 유지/종료 정책은 target 설정으로 제어. |
| Health check | CDP endpoint 응답, 로그인 URL 상태, page count, memory 추정치를 보고. |
| 중복 방지 | 같은 user_data_dir를 동시에 두 Chrome에서 열지 않는다. lock file + process check 적용. |
| 복구 | CDP unavailable이면 Chrome 재실행. 로그인 필요이면 AUTH_REQUIRED로 전환하고 무한 재시도 금지. |

## 8.4 Agent job types

| Job Type | 실행 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CRAWL_BAEMIN | Agent | 배민 Chrome profile로 달성현황 수집 후 Snapshot 업로드 |
| CRAWL_COUPANG | Agent | 쿠팡 peak-dashboard 수집. 로그인 만료 시 Gmail 2FA 복구 시도 |
| AUTH_CHECK | Agent | 로그인 상태만 확인하고 AUTH_REQUIRED/ACTIVE 보고 |
| OPEN_AUTH_BROWSER | Agent | 운영자가 인증할 수 있도록 해당 profile Chrome을 열고 상태 보고 |
| KAKAO_SEND | Agent | 중앙 서버가 만든 message text를 카카오톡 방에 직렬 전송 |
| CAPTURE_DIAGNOSTIC | Agent | 오류 상황에서 sanitized screenshot/log를 업로드 |

# 9. 플랫폼별 인증 작업 지시

## 9.1 배민 인증

배민은 휴대폰 인증이 필요하므로 자동 로그인 구현을 목표로 잡지 않는다. 목표는 인증 필요 상태를 정확히 감지하고, 운영자가 인증을 완료한 뒤 자동으로 수집을 재개하는 UX다.

BAEMIN_AUTH_STATE:
  UNKNOWN
  ACTIVE
  AUTH_REQUIRED
  USER_ACTION_PENDING
  AUTH_VERIFIED
  CENTER_MISMATCH
  BLOCKED_OR_CAPTCHA

| 작업 | 지시 |
| --- | --- |
| 로그인 필요 감지 | 로그인 페이지, 휴대폰 인증 화면, 세션 만료 화면을 구분하는 detector를 작성한다. |
| 인증 시작 | Admin에서 “인증 브라우저 열기” 클릭 시 Agent가 해당 Chrome profile을 연다. |
| 사람 개입 | 운영자 또는 고객이 휴대폰 인증을 완료한다. 인증번호를 프로그램이 우회하거나 자동 취득하는 기능은 만들지 않는다. |
| 완료 감지 | Agent가 target URL 진입, 센터명/센터ID 일치, 핵심 요소 표시를 확인하면 ACTIVE로 전환한다. |
| 재인증 알림 | AUTH_REQUIRED 발생 즉시 Admin 배지, 텔레그램/내부 알림, 고객별 액션 로그를 생성한다. |

## 9.2 쿠팡 Gmail 2FA

쿠팡은 Gmail 인증 자동복구를 유지하되, 고객별 Gmail token 분리를 필수로 한다. 같은 Gmail mailbox를 여러 쿠팡 계정이 공유할 수 있으므로 mailbox-level lock이 필요하다.

| 작업 | 지시 |
| --- | --- |
| OAuth onboarding | 고객/운영자가 Gmail OAuth를 1회 승인한다. token은 mailbox_id 기준으로 저장한다. |
| Token 저장 | MVP에서는 agent 로컬 DPAPI/Windows Credential Manager 저장을 우선한다. 중앙 서버에는 token 값이 아니라 secret_ref/local_mailbox_id만 저장한다. |
| 메일 검색 | 인증 요청 시각 이후 도착한 메일만 조회한다. from/subject/query/customer 조건을 조합한다. |
| Mailbox lock | 같은 mailbox_id로 동시에 두 쿠팡 인증을 요청하지 않는다. lock timeout과 release를 구현한다. |
| CAPTCHA 처리 | CAPTCHA나 비정상 로그인 화면은 자동복구 중지 후 USER_ACTION_REQUIRED로 전환한다. |
| 재승인 | Gmail token refresh 실패/권한 철회 시 GMAIL_REAUTH_REQUIRED 상태로 전환한다. |

# 10. 텔레그램·카카오톡 전송 지시

## 10.1 텔레그램

텔레그램은 중앙 서버에서 직접 전송한다. Agent별 getUpdates poller를 제거한다.

Bot token은 AWS Secrets Manager에 저장하고 DB에는 secret_ref만 저장한다.

Webhook endpoint는 Telegram secret_token header를 검증한다.

등록 방식은 /register <code> 명령으로 구현한다. 이때 chat_id와 message_thread_id를 자동 저장한다.

topic 그룹이면 message_thread_id를 DeliveryRule에 저장한다.

sendMessage 실패 시 Telegram 오류 코드에 따라 retryable/non-retryable을 분리한다.

## 10.2 카카오톡

카카오톡은 판매용 운영에서 가장 큰 리스크다. API 기반이 아니라 Windows PC 앱 UI 자동화이므로 반드시 sender queue와 직렬화를 적용한다. “수많은 채팅방을 계속 띄워놓는 방식”은 금지한다. Agent가 필요할 때 채팅방을 검색하고 전송한 뒤 결과를 보고한다.

| 기능 | 지시 |
| --- | --- |
| Room registry | kakao_chat_name은 고유해야 한다. 같은 이름 방이 2개 이상이면 활성화 금지. |
| 등록 절차 | 고객이 서비스용 카카오 계정을 단톡방에 초대하고 방 이름을 [라이더봇] 고객명_센터명 형태로 맞춘다. |
| 테스트 전송 | 활성화 전 테스트 메시지 전송과 고객 확인을 필수로 한다. |
| 전송 queue | KAKAO_SEND job은 sender agent별 FIFO로 처리한다. 동일 세션 동시 실행 금지. |
| 클립보드 | 전송 전 현재 클립보드 백업, 전송 후 복구를 시도한다. 실패해도 secret이 남지 않게 한다. |
| 오류 처리 | ROOM_NOT_FOUND, ROOM_AMBIGUOUS, KAKAO_NOT_LOGGED_IN, UI_TIMEOUT, CLIPBOARD_ERROR 등으로 분류한다. |
| 진단 | 오류 시 sanitized screenshot 또는 창 제목/검색 결과 count만 업로드한다. 메시지 전문/민감값은 로그에서 마스킹한다. |

# 11. 고객 유입·구독·온보딩 자동화 지시

## 11.1 고객 상태 머신

LEAD
  -> SIGNED_UP
  -> PAYMENT_ACTIVE
  -> SETUP_PENDING
  -> PLATFORM_AUTH_PENDING
  -> MESSENGER_VERIFY_PENDING
  -> TEST_RUNNING
  -> ACTIVE
  -> DEGRADED
  -> AUTH_REQUIRED
  -> SUSPENDED

## 11.2 온보딩 단계

관리자가 Admin에서 고객을 생성한다. tenant_id와 setup_code를 자동 발급한다.

요금제를 선택하고 허용 monitoring_target 수와 messenger channel 수를 설정한다.

플랫폼 계정을 등록한다. 배민/쿠팡을 분리하고 동일 고객이 여러 target을 가질 수 있게 한다.

전송 채널을 등록한다. Telegram은 /register 코드로 자동 매핑, Kakao는 방 이름 고유성 검증 후 테스트 전송한다.

Agent에 target을 배정한다. 초기에는 현재 일반 PC의 Agent #1에 배정한다.

배민은 인증 브라우저를 열고 사람이 휴대폰 인증을 완료한다.

쿠팡은 Gmail OAuth와 이메일 2FA 자동복구 테스트를 수행한다.

테스트 크롤링을 실행하고 snapshot 품질을 검증한다.

테스트 메시지를 모든 채널에 발송한다.

고객 확인 후 ACTIVE로 전환한다.

## 11.3 구독 상태와 작업 실행 제어

| 상태 | 시스템 동작 |
| --- | --- |
| PAYMENT_ACTIVE | 정상 스케줄링 및 전송 |
| PAYMENT_FAILED_GRACE | 수집/전송은 유지하되 Admin에 경고 표시, 고객 알림 가능 |
| SUSPENDED | 신규 CrawlJob/DispatchJob 생성 중지. 설정과 프로필은 보존 |
| CANCELLED | 정책에 따라 일정 기간 후 secret revoke 및 profile archive/delete |

# 12. DB 모델·API 명세

## 12.1 필수 DB 테이블

| 테이블 | 핵심 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| tenants | id, name, status, created_at | 구독 고객사 |
| subscriptions | tenant_id, plan, status, current_period_end, quotas | 요금제와 사용 한도 |
| platform_accounts | id, tenant_id, platform, label, username_ref, password_ref, auth_state | 배민/쿠팡 로그인 계정 |
| monitoring_targets | id, tenant_id, platform_account_id, name, external_id, url, interval_minutes, status | 실제 수집 단위 |
| browser_profiles | id, agent_id, target_id, profile_path_ref, cdp_port, state | Chrome profile 관리 |
| messenger_channels | id, tenant_id, messenger, telegram_chat_id, thread_id, kakao_room_name, state | 전송 채널 |
| delivery_rules | id, target_id, channel_id, template_id, enabled, send_only_on_change | 수집 결과를 어느 방에 보낼지 |
| snapshots | id, target_id, collected_at, normalized_json, parser_version, quality_state | 수집 결과 |
| messages | id, snapshot_id, template_version, text_hash, text_redacted_preview | 렌더링 결과 |
| delivery_logs | id, message_id, channel_id, status, dedup_key, error_code, sent_at | 전송 이력/중복 방지 |
| agents | id, name, machine_id, version, os, status, last_heartbeat_at, capacity_json | 작업 노드 |
| jobs | id, type, target_id, agent_id, status, run_after, attempts, error_code | 작업 큐 |
| auth_sessions | id, account_id, state, reason, requested_at, resolved_at | 인증 상태 |
| audit_logs | actor_id, action, target_type, target_id, diff_redacted, created_at | 관리자 변경 이력 |

## 12.2 Agent API

POST /v1/agents/register
  request:  { registration_code, machine_fingerprint, hostname, os, agent_version }
  response: { agent_id, agent_token, tenant_scope, config_version }

POST /v1/agents/heartbeat
  request:  { agent_id, metrics, capabilities, active_jobs, kakao_status, browser_profiles }
  response: { server_time, config_version, commands }

POST /v1/jobs/claim
  request:  { agent_id, capabilities, max_jobs }
  response: { jobs: [ ... ] }

POST /v1/jobs/{job_id}/events
  request:  { event_type, severity, message_redacted, artifact_refs }

POST /v1/jobs/{job_id}/complete
  request:  { status, result_json, error_code, error_message_redacted, metrics }

## 12.3 Admin API/UI

고객 생성/수정/중지/재개

플랫폼 계정 생성/인증 상태 조회/인증 브라우저 열기 command 발행

MonitoringTarget 생성/스케줄 설정/수동 1회 실행

MessengerChannel 등록/검증/테스트 메시지

DeliveryRule 설정

Agent 배정/상태/버전/용량 조회

최근 오류, 마지막 성공 시각, queue lag, auth_required 필터

Audit log 조회

# 13. 보안·로그·모니터링 지시

## 13.1 Secret 관리

| Secret | 저장 위치 | 지시 |
| --- | --- | --- |
| Telegram bot token | AWS Secrets Manager | DB에는 secret_ref만 저장. token 변경/폐기 절차 제공. |
| 쿠팡 비밀번호 | 가능하면 AWS Secrets Manager 또는 Agent DPAPI | Admin 화면에서 평문 재표시 금지. 변경 시 덮어쓰기만 허용. |
| Gmail OAuth token | MVP: Agent 로컬 DPAPI/Windows Credential Manager | 중앙 서버 저장은 보안 평가/정책 검토 후 진행. 고객/메일함별 분리 필수. |
| Agent token | Agent 로컬 secure store | 분실/탈취 시 서버에서 revoke 가능해야 함. |
| Chrome profile | Agent 로컬 디스크 | BitLocker 권장. profile 경로는 중앙에 평문 파일시스템 경로 대신 profile_id/ref 위주로 저장. |

## 13.2 로그 redaction 규칙

비밀번호, token, refresh token, authorization code, OTP, 휴대폰번호 전체, 이메일 전체는 로그에 기록하지 않는다.

고객명/센터명은 운영 로그에 필요하면 저장하되 외부 전송용 diagnostic artifact에는 마스킹 옵션을 둔다.

HTML 원본 저장은 기본 금지. parser 장애 분석이 필요할 때만 sanitized HTML을 저장한다.

카카오톡 전송 오류 스크린샷에는 채팅방 개인정보가 포함될 수 있으므로 업로드 전 마스킹 또는 운영자 승인 절차를 둔다.

## 13.3 모니터링 지표

| 지표 | 경고 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| agent_last_heartbeat | 2분 이상 미수신 | Agent offline 경고 |
| target_last_success_at | interval x 2 초과 | warning. interval x 4 초과 critical |
| auth_required_count | 1건 이상 | 운영자 알림 및 인증 필요 목록 표시 |
| kakao_queue_lag_seconds | 120초 초과 반복 | sender 증설 또는 전송 간격 분산 |
| crawl_error_rate_by_platform | 최근 15분 30% 초과 | platform circuit breaker 검토 |
| telegram_send_error_rate | 최근 10분 급증 | Bot token/chat 권한 확인 |
| gmail_reauth_required_count | 1건 이상 | Gmail 재승인 요청 |

# 14. 마이그레이션·배포·테스트 지시

## 14.1 설정 마이그레이션

기존 runtime/state/ui_settings.json을 백업한다.

crawlings 배열을 읽고 활성 탭만 대상 후보로 분류한다.

각 활성 탭에 tenant_id, platform_account_id, monitoring_target_id를 발급한다.

기존 state/runtime/crawlingN 폴더는 targets/<monitoring_target_id>로 복사한다. 원본은 삭제하지 않는다.

last_message hash는 신규 DeliveryLog dedup seed로 가져온다.

마이그레이션 후 1회 dry-run을 수행한다. 이때 실제 전송은 꺼둔다.

기존 렌더링 메시지와 신규 렌더링 메시지를 비교한다.

운영자가 승인하면 신규 DeliveryRule을 활성화한다.

## 14.2 배포 파이프라인

GitHub Actions 또는 동일 CI에서 lint/test/build를 수행한다.

Backend/Admin Docker image를 빌드하고 tag를 부여한다.

DB migration은 배포 전 백업 확인 후 실행한다.

Agent는 version manifest 방식으로 업데이트한다. 실행 중 job이 없을 때만 업데이트하고 rollback binary를 보존한다.

운영 배포 전 staging tenant에서 배민/쿠팡 fake 또는 fixture 기반 smoke test를 실행한다.

## 14.3 테스트 기준

| 테스트 | 범위 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| Unit | domain, parser, renderer, dedup, redaction | CI에서 전부 통과 |
| Integration | Agent API, job lifecycle, Telegram sender mock, Gmail mock | 실패/재시도/중복방지 확인 |
| E2E dry-run | 기존 활성 배민/쿠팡 target 1개씩 | 수집/렌더링/저장까지 성공, 실제 전송 없음 |
| Messenger test | Telegram test chat, Kakao test room | 테스트 메시지 1회 성공 및 DeliveryLog 기록 |
| Auth test | 배민 AUTH_REQUIRED 감지, 쿠팡 Gmail 2FA fixture | 상태 전환 정확성 확인 |
| Load smoke | 가짜 target 100개 스케줄링 | job storm 없이 jitter와 queue 동작 확인 |

# 15. 고성능 서버 구매·증설 최종 지시

최종 판단은 “지금 즉시 서버 구매하지 말고, cloud control plane과 agent 구조를 먼저 만든 뒤 지표가 넘으면 작업 PC를 증설”이다. 크롬과 카카오톡은 CPU만으로 해결되는 문제가 아니며, 인증 세션과 Windows GUI 안정성이 중요하다. 따라서 한 대 초고성능 서버보다 여러 안정적인 Windows 작업 노드로 분리할 수 있게 설계한다.

| 시점 | 결정 |
| --- | --- |
| 개발/P0~P4 | 현재 일반 PC 사용. Cloud control plane 구축. 서버 구매 보류. |
| 유료 고객 5~10개 또는 Kakao 유료 전송 시작 | 현재 PC를 전용 작업 PC처럼 사용. 절전/업무 사용/자동 업데이트를 통제. |
| 대상 20~30개 초과 또는 queue lag 발생 | 64GB RAM급 전용 Windows 작업 PC 구매. Agent #2로 등록. |
| 대상 100개 이상 | 작업 PC 여러 대로 target sharding. Kakao sender는 별도 pool로 분리. |

# 16. 완료 기준과 금지사항

## 16.1 MVP 완료 기준

Admin 웹에서 고객, target, agent, channel, 최근 오류, 인증 필요 상태를 볼 수 있다.

현재 일반 PC Agent가 중앙 서버에 등록되고 heartbeat를 보고한다.

중앙 서버가 배민/쿠팡 CrawlJob을 생성하고 Agent가 실행 후 Snapshot을 업로드한다.

한 Snapshot에서 여러 DeliveryRule로 메시지를 fan-out할 수 있다.

Telegram은 중앙 webhook/register/sendMessage로 동작한다.

Kakao는 Agent queue에서 직렬 전송하고 DeliveryLog를 남긴다.

배민 인증 만료 시 AUTH_REQUIRED로 표시되고 운영자가 인증 브라우저를 열 수 있다.

쿠팡 Gmail token은 고객/메일함별로 분리되고, Gmail 재승인 필요 상태를 표시한다.

Secret이 DB/로그/설정 파일에 평문으로 저장되지 않는다.

기존 활성 탭 2개 기능을 신규 구조에서 dry-run 및 실제 테스트 발송까지 검증한다.

## 16.2 금지사항

탭을 9개에서 100개로 늘리는 방식으로 해결하지 않는다.

배민 휴대폰 인증을 무인 자동화/우회하는 기능을 개발하지 않는다.

같은 Windows 세션에서 카카오톡 전송을 병렬 실행하지 않는다.

Gmail token을 여러 고객이 공유하게 만들지 않는다.

token/password/OTP를 로그, 에러 메시지, screenshot, DB text field에 남기지 않는다.

Cloud server가 운영자 PC의 Chrome CDP 포트에 직접 접속하도록 만들지 않는다. Agent outbound 방식만 사용한다.

사이트 구조 변경으로 parser 오류가 대량 발생할 때 무한 빠른 재시도하지 않는다.

# 17. 참고 근거

아래 자료를 기준으로 지시서를 작성했다. 개발 문서에는 실제 URL을 남기되, 민감값은 포함하지 않는다.

| 자료 | 활용 내용 |
| --- | --- |
| Project Current State and Structure | 현재 로컬 Tkinter 앱, 탭 구조, CDP/Playwright, 배민/쿠팡, Gmail 2FA, 카카오 UI 자동화 제약 확인 |
| AWS EC2 On-Demand Pricing | 초기 cloud compute를 장기 약정 없이 시작할 수 있다는 판단 근거 |
| AWS Fargate Pricing / Amazon ECS | 장기적으로 컨테이너 운영을 서버 관리 부담 없이 확장할 수 있다는 판단 근거 |
| Amazon RDS for PostgreSQL | PostgreSQL 설치/업그레이드/백업/복제 등 관리형 DB 채택 근거 |
| AWS Secrets Manager | OAuth token/API key/DB credential 등을 secret으로 관리하고 rotate할 수 있다는 근거 |
| Amazon SQS | 작업 큐를 통해 component를 분리하고 확장할 수 있다는 근거 |
| Amazon CloudWatch | 로그, metric, alarm, dashboard 기반 운영 모니터링 근거 |
| Telegram Bot API | getUpdates와 webhook의 관계, HTTPS webhook, secret_token, topic/thread 전송 설계 근거 |
| Google Gmail API scopes | gmail.readonly가 restricted scope이며 서버 저장/전송 시 보안 평가가 필요할 수 있다는 근거 |
| Playwright Python BrowserType docs | connect_over_cdp, persistent context, user_data_dir 분리 제약 근거 |